🍬

Confeitaria por Encomenda

Portal do Cliente — Proposta Técnica Fase 2

| Versão 1.0 | Data 23/05/2026 | Fase 2 de 3 | Status Proposta |
| --- | --- | --- | --- |

# 1. Contexto e Objetivo

A Fase 1 do sistema estabeleceu com sucesso a operação interna da confeitaria: gestão de pedidos, agenda, controle financeiro e comunicação via WhatsApp. O negócio está operacional e com processos digitalizados.

A Fase 2 representa uma evolução estratégica: criar o canal digital voltado ao cliente final — um portal web onde ele pode navegar pelo cardápio, montar seu pedido e finalizar a compra de forma autônoma, sem depender do contato manual via WhatsApp.

Objetivo principal da Fase 2 Transformar o sistema de gestão interna em uma vitrine digital completa, com trilha de compra autônoma para o cliente, mantendo a integração com o painel administrativo da Fase 1.

## 1.1 O que muda com o portal

| Antes (Fase 1) | Depois (Fase 2) |
| --- | --- |
| Cliente pede via WhatsApp | Cliente faz pedido pelo portal |
| Você cadastra o pedido manualmente | Pedido entra automaticamente no sistema |
| Cardápio enviado por foto/mensagem | Cardápio visual online com fotos e preços |
| Sem histórico para o cliente | Cliente vê seus pedidos anteriores |
| Você confirma manualmente | Confirmação automática por e-mail |

# 2. Requisitos Funcionais

Os requisitos funcionais descrevem o que o portal precisa fazer — as funcionalidades visíveis ao usuário.

## RF01 — Página inicial e cardápio

| ID | Descrição | Prioridade |
| --- | --- | --- |
| RF01.1 | Exibir lista de produtos com foto, nome, descrição e preço | Alta |
| RF01.2 | Organizar produtos por categorias (doces / salgados) | Alta |
| RF01.3 | Destacar produtos promocionais ou mais vendidos | Média |
| RF01.4 | Filtrar e buscar produtos por nome ou categoria | Média |
| RF01.5 | Exibir produtos como indisponível quando inativos no admin | Alta |
| RF01.6 | Seção institucional: sobre a confeitaria, localização e contato | Baixa |

## RF02 — Carrinho de compras

| ID | Descrição | Prioridade |
| --- | --- | --- |
| RF02.1 | Adicionar produto ao carrinho com quantidade desejada | Alta |
| RF02.2 | Campo de personalização por item (sabor, tema, alergias) | Alta |
| RF02.3 | Atualizar quantidade ou remover item do carrinho | Alta |
| RF02.4 | Exibir subtotal por item e total do pedido em tempo real | Alta |
| RF02.5 | Carrinho persistente durante a navegação (não perde ao mudar de página) | Média |
| RF02.6 | Indicador visual de quantidade no ícone do carrinho | Média |

## RF03 — Autenticação do cliente

| ID | Descrição | Prioridade |
| --- | --- | --- |
| RF03.1 | Cadastro de novo cliente com nome, e-mail e senha | Alta |
| RF03.2 | Login com e-mail e senha para clientes cadastrados | Alta |
| RF03.3 | Opção de cadastro durante o fluxo de checkout (sem sair do carrinho) | Alta |
| RF03.4 | Recuperação de senha via e-mail | Média |
| RF03.5 | Logout seguro com limpeza de sessão | Alta |
| RF03.6 | Bloqueio do checkout para usuários não autenticados | Alta |

## RF04 — Checkout e finalização

| ID | Descrição | Prioridade |
| --- | --- | --- |
| RF04.1 | Seleção de data de entrega desejada com validação de capacidade | Alta |
| RF04.2 | Escolha de tipo de entrega: delivery ou retirada | Alta |
| RF04.3 | Campo de endereço de entrega (pré-preenchido do cadastro) | Alta |
| RF04.4 | Resumo completo do pedido antes de confirmar | Alta |
| RF04.5 | Confirmação de pedido com geração de número/protocolo | Alta |
| RF04.6 | Bloqueio de datas com capacidade esgotada no calendário | Alta |
| RF04.7 | Envio de e-mail de confirmação ao cliente após pedido | Média |

## RF05 — Área do cliente autenticado

| ID | Descrição | Prioridade |
| --- | --- | --- |
| RF05.1 | Histórico de pedidos com status e data de entrega | Alta |
| RF05.2 | Visualização dos detalhes de cada pedido (itens, valor, status) | Alta |
| RF05.3 | Edição de dados cadastrais (nome, telefone, endereço) | Média |
| RF05.4 | Repetir pedido anterior com um clique | Baixa |

## RF06 — Integração com painel administrativo (Fase 1)

| ID | Descrição | Prioridade |
| --- | --- | --- |
| RF06.1 | Pedidos do portal aparecem automaticamente no painel admin | Alta |
| RF06.2 | Cardápio do portal reflete os produtos ativos no admin | Alta |
| RF06.3 | Capacidade por data do admin bloqueia datas no portal | Alta |
| RF06.4 | Atualização de status no admin reflete na área do cliente | Média |

# 3. Requisitos Não Funcionais

Os requisitos não funcionais definem como o sistema deve se comportar — qualidade, desempenho, segurança e conformidade.

## RNF01 — Usabilidade e acessibilidade

| Requisito | Critério de aceite |
| --- | --- |
| Design responsivo | Funciona em telas de 320px (celular) até 1920px (desktop) |
| HTML semântico | Uso de tags como <header>, <main>, <nav>, <article>, <section> |
| Contraste de cores | Ratio mínimo 4.5:1 conforme WCAG 2.1 AA |
| Textos alternativos | Todas as imagens com atributo alt descritivo |
| Navegação por teclado | Todos os elementos interativos acessíveis via Tab |
| Tempo de carregamento | Página inicial carrega em menos de 3 segundos |
| Fontes legíveis | Tamanho mínimo de 14px para texto de corpo |

## RNF02 — Segurança

| Requisito | Critério de aceite |
| --- | --- |
| Autenticação segura | Senhas hasheadas — nunca armazenadas em texto puro |
| HTTPS obrigatório | Todo o tráfego criptografado (certificado SSL/TLS) |
| Proteção de rotas | Área autenticada inacessível sem sessão válida |
| Validação de entrada | Todos os formulários validados no frontend e backend |
| Proteção contra XSS | Sanitização de inputs e uso de Content Security Policy |
| Expiração de sessão | Sessão expira após inatividade de 24 horas |

## RNF03 — Desempenho

| Requisito | Critério de aceite |
| --- | --- |
| Otimização de imagens | Fotos dos produtos em formato WebP, máximo 200KB cada |
| Lazy loading | Imagens carregadas conforme o scroll (não todas de uma vez) |
| Score Lighthouse | Performance, Acessibilidade e SEO acima de 85 |
| Disponibilidade | Uptime mínimo de 99% (garantido pelo Vercel free tier) |

# 4. Arquitetura do Portal

## 4.1 Visão geral

Princípio arquitetural O portal do cliente é uma camada adicional sobre a mesma base de dados da Fase 1 (Supabase). Não é um sistema separado — é uma nova interface que lê e escreve nas mesmas tabelas, com regras de acesso distintas.

## 4.2 Componentes do sistema

| Camada | Tecnologia | Responsabilidade |
| --- | --- | --- |
| Frontend público | HTML + CSS + JavaScript | Páginas do portal (cardápio, carrinho, checkout) |
| Frontend admin | HTML + CSS + JavaScript (Fase 1) | Painel de gestão já existente |
| Autenticação | Supabase Auth | Login, cadastro e sessão do cliente |
| Banco de dados | Supabase PostgreSQL | Dados compartilhados entre portal e admin |
| Storage | Supabase Storage | Fotos dos produtos do cardápio |
| Hospedagem | Vercel (gratuito) | Deploy automático via GitHub |
| E-mail transacional | Resend (gratuito até 3.000/mês) | Confirmação de pedido ao cliente |

## 4.3 Estrutura de pastas do portal

confeitaria-mvp/ ├── portal/ ← nova pasta da Fase 2 │ ├── index.html ← página inicial / cardápio │ ├── carrinho.html ← carrinho de compras │ ├── checkout.html ← finalização do pedido │ ├── login.html ← login e cadastro │ ├── minha-conta.html ← área autenticada │ ├── css/ │ │ ├── portal.css ← estilos do portal │ │ └── components.css ← componentes reutilizáveis │ └── js/ │ ├── supabase.js ← reusa conexão da Fase 1 │ ├── cardapio.js ← listagem de produtos │ ├── carrinho.js ← lógica do carrinho │ ├── auth.js ← autenticação do cliente │ └── checkout.js ← finalização do pedido ├── pages/ ← admin (Fase 1, sem alteração) └── index.html ← redireciona para /portal ou /pages

## 4.4 Fluxo de dados — pedido pelo portal

| Etapa | O que acontece |
| --- | --- |
| 1. Cliente navega | Portal lê tabela produtos (apenas ativos) do Supabase |
| 2. Adiciona ao carrinho | Dados ficam em memória (sessionStorage) no navegador |
| 3. Vai ao checkout | Sistema verifica autenticação — redireciona para login se necessário |
| 4. Faz login/cadastro | Supabase Auth cria sessão segura para o cliente |
| 5. Confirma pedido | Portal insere registro em pedidos + itens_pedido no Supabase |
| 6. Capacidade verificada | Consulta capacidade_dia antes de permitir a data |
| 7. Pedido confirmado | E-mail enviado ao cliente via Resend + toast de confirmação |
| 8. Admin recebe | Pedido aparece automaticamente no painel da Fase 1 |

# 5. Recomendações de UX/UI

## 5.1 Princípios de design

- Visual artesanal e acolhedor:

tons quentes (creme, chocolate, verde), tipografia elegante e fotos de qualidade. O design deve transmitir cuidado e capricho — valores da confeitaria artesanal.

- Menos é mais:

poucos elementos por tela, hierarquia visual clara. O cliente precisa entender o que fazer em menos de 3 segundos.

- Mobile first:

a maioria dos clientes vai acessar pelo celular. O layout é desenhado primeiro para 375px e adaptado para desktop.

- Feedback imediato:

todo clique gera resposta visual — botões com estado de loading, animações suaves, mensagens de confirmação.

## 5.2 Telas críticas e boas práticas

| Tela | Boas práticas recomendadas |
| --- | --- |
| Página inicial | Hero com foto apetitosa, CTA claro ("Ver cardápio"), categorias com ícones visuais |
| Cardápio | Cards com foto grande, nome, preço e botão "+ Adicionar". Filtro fixo no topo ao rolar |
| Carrinho | Sempre visível (ícone flutuante no mobile), resumo de valor em tempo real, fácil remoção de itens |
| Login/Cadastro | Formulário único que alterna entre login e cadastro. Opção de continuar sem conta (ver como convidado) |
| Checkout | Formulário em etapas (stepper): 1. Entrega → 2. Revisão → 3. Confirmação. Barra de progresso visível |
| Minha conta | Histórico em cards com status colorido. Botão "Pedir novamente" em destaque |

## 5.3 Micro-interações recomendadas

- Botão "Adicionar ao carrinho" com animação de shake ou bounce ao clicar

- Contador do carrinho atualiza com animação ao adicionar item

- Calendário de datas com dias lotados visualmente bloqueados (cinza + risco)

- Skeleton loading nas imagens dos produtos (cinza pulsante enquanto carrega)

- Toast de confirmação no canto inferior com ícone e cor de sucesso

- Scroll suave entre seções da página inicial

# 6. Stack Tecnológica Recomendada

Critério de escolha Manter consistência com a Fase 1 (HTML + JS + Supabase) para que você possa evoluir o projeto sem reaprender tecnologias. Zero custo adicional de infraestrutura.

| Tecnologia | Uso no projeto | Custo |
| --- | --- | --- |
| HTML5 + CSS3 | Estrutura e estilo do portal | Gratuito |
| JavaScript (ES6+) | Lógica do carrinho, auth e checkout | Gratuito |
| Supabase Auth | Login e cadastro do cliente (já incluso) | Gratuito |
| Supabase Storage | Upload e exibição de fotos dos produtos | Gratuito (1GB) |
| Resend | E-mails de confirmação de pedido | Gratuito até 3.000/mês |
| Vercel | Hospedagem do portal (já em uso) | Gratuito |
| Google Fonts | Tipografia (Playfair Display + Inter) | Gratuito |

## 6.1 Serviço de e-mail — Resend

O Resend é o serviço de e-mail transacional mais simples de integrar com projetos web. O plano gratuito permite 3.000 e-mails/mês — mais do que suficiente para um MVP de MEI.

- Cadastro em resend.com (gratuito com conta Google ou GitHub)

- Gera uma API Key que você usa no JavaScript para disparar e-mails

- E-mail de confirmação chega ao cliente em segundos após o pedido

- Dashboard mostra histórico de e-mails enviados e taxa de entrega

# 7. Cronograma Sugerido

| Semana | Entregas | Módulos |
| --- | --- | --- |
| Semana 1 | Base do portal + autenticação | Login, cadastro, estrutura de pastas, CSS do portal |
| Semana 2 | Cardápio público | Listagem de produtos, categorias, busca e filtro |
| Semana 3 | Carrinho de compras | Adicionar itens, personalização, cálculo de total |
| Semana 4 | Checkout | Calendário, tipo de entrega, confirmação e e-mail |
| Semana 5 | Área do cliente | Histórico de pedidos, edição de cadastro |
| Semana 6 | Testes e ajustes | Responsividade, acessibilidade, correções e deploy final |

# 8. Critérios de Aceite do MVP do Portal

O portal estará pronto para uso quando todos os critérios abaixo forem atendidos:

- Cliente consegue navegar pelo cardápio sem estar logado

- Cliente consegue adicionar produtos ao carrinho e ver o total

- Sistema bloqueia o checkout e exige login antes de finalizar

- Novo cliente consegue se cadastrar durante o fluxo de compra

- Pedido finalizado aparece automaticamente no painel admin (Fase 1)

- Datas com capacidade esgotada ficam bloqueadas no calendário

- Cliente recebe e-mail de confirmação após o pedido

- Portal funciona corretamente em celular (375px) e desktop (1280px)

- Todas as imagens têm texto alternativo (atributo alt)

- Páginas carregam em menos de 3 segundos em conexão 4G

Próximo passo Com os requisitos definidos, o desenvolvimento da Fase 2 pode começar pela Semana 1: criação da estrutura do portal e configuração da autenticação do cliente via Supabase Auth.